CASO DE NEGOCIO

| Empresa | CANTV – Gerencia de Programa Plataforma Satelital |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | SIGPON – Sistema de Inventario de GPON |
| Tipo de proyecto | Desarrollo de Aplicación Web (Arquitectura Desacoplada: API REST + Single Page Application) |
| Patrocinador | Ing. Rodolfo Pacheco – Líder de Proyectos CANTV |
| Propósito / Justificación |  |
| La Gerencia de Programa Plataforma Satelital de CANTV, ubicada en la sede principal de la Av. Libertador, requiere una solución tecnológica robusta para centralizar y controlar con precisión el inventario de equipamiento de Fibra Óptica (FO). Actualmente, la gestión de equipos de acceso, transmisión, servicios y suministros críticos para la infraestructura GPON demanda un nivel de trazabilidad que los métodos manuales o dispersos no pueden garantizar. El propósito de SIGPON es digitalizar este flujo, permitiendo un control en tiempo real de existencias, movimientos entre almacenes y alertas de stock mínimo, asegurando que la operatividad de la plataforma satelital no se vea comprometida por falta de insumos. |  |
| Antecedentes |  |
| CANTV, como columna vertebral de las telecomunicaciones en Venezuela, maneja un volumen masivo de activos tecnológicos. Específicamente en la Plataforma Satelital, la carencia de un sistema dedicado ha generado una brecha en la visibilidad inmediata de los activos físicos disponibles. La necesidad de conocer con exactitud dónde se encuentra cada conector, cable o equipo de transmisión, y quién ha realizado movimientos en el inventario, es imperativa para optimizar los procesos de mantenimiento y despliegue. SIGPON nace para cerrar esta brecha mediante una arquitectura moderna que garantiza integridad de datos y rapidez de respuesta. |  |
| Objetivos del negocio |  |
| - Centralización Operativa: Consolidar el 100% de los activos de FO de la Gerencia en una única base de datos relacional (PostgreSQL). - Optimización de Inventario: Reducir el riesgo de quiebre de stock en materiales críticos mediante un sistema de alertas automatizado basado en umbrales mínimos. - Transparencia y Auditoría: Implementar un registro histórico (logs) de todas las operaciones de inserción, modificación y acceso, cumpliendo con los estándares de seguridad institucional de CANTV. - Eficiencia en la Gestión: Permitir que el personal operativo registre entradas, salidas y traslados en menos de 4 clics, mejorando la productividad administrativa. |  |

| Resultados esperados del proyecto / beneficios |  |  |
| --- | --- | --- |
| - API REST robusta en Laravel 12 para la gestión lógica y persistencia de datos. - Interfaz de usuario moderna en React 19, optimizada para visualización rápida y diseño responsivo. - Módulo de reportes dinámicos con capacidad de exportación para la toma de decisiones gerenciales. - Sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) que garantice que solo personal autorizado pueda modificar datos sensibles. |  |  |
| Análisis FODA |  |  |
| Fortalezas; Oportunidades. Uso de tecnologías de vanguardia (Laravel 12 / React 19). Conocimiento profundo del stack por parte del desarrollador. Alineación directa con los requerimientos del Product Owner.; Automatización de procesos manuales en la Gerencia. Escalabilidad del sistema hacia otras unidades de CANTV. Digitalización y modernización de la gestión de activos.. Debilidades; Amenazas. Equipo de desarrollo unipersonal (Emmanuel Sierra). Tiempo de ejecución ajustado (2 meses / 180 horas).; Dependencia de la conectividad de la red corporativa. Posibles cambios en los requerimientos funcionales durante el desarrollo.. |
| Riesgos identificados |  |  |
| - Disponibilidad de Red: Al ser un sistema centralizado, la interrupción del acceso a la red de CANTV podría afectar la carga de datos. Mitigación: Optimización del rendimiento para funcionar eficientemente bajo la infraestructura existente. - Alcance del Backlog: La ambición de los 18 requisitos funcionales frente al tiempo estimado. Mitigación: Uso estricto de Scrum y control de tareas mediante Trello para priorizar los incrementos de producto más valiosos. - Integridad de Datos: Riesgo de inconsistencia en la migración de datos actuales. Mitigación: Implementación de validaciones estrictas a nivel de esquema en PostgreSQL y lógica de negocio en la API. |  |  |
| Estimaciones de tiempo, Esfuerzo y costo |  |  |
| El proyecto se ejecutará bajo una modalidad de Costo Cero de Desarrollo en términos de licencias y honorarios profesionales, por ser un proyecto de carácter universitario y utilizar software libre. Cronograma: Mayo y Junio 2026. Esfuerzo: 180 horas totales. |  |  |
| Servicios / Herramientas | Detalle Técnico | Costo |
| Backend Framework | Laravel 12 (PHP) | Bs. 0 (Open Source) |
| Frontend Library | React JS 19 | Bs. 0 (Open Source) |
| Base de Datos | PostgreSQL | Bs. 0 (Open Source) |
| Control de Versiones | Git / GitHub | Bs. 0 (Open Source) |
| Gestión de Proyecto | Trello | Bs. 0 (Open Source) |
| Logística de Traslado | Movilización a Sede Principal (1-2 veces/semana) | Bs. 0 (Open Source) |
| TOTAL ESTIMADO |  | Bs. 0,00 |
| Nota técnica: Para la ejecución, utilizaré Git para el control de versiones local con despliegues periódicos al repositorio en GitHub, permitiendo una trazabilidad total del código fuente según las normas PSR de PHP y los estándares de componentes funcionales en React. |  |  |