VISION DEL PROYECTO

| Empresa | CANTV – Gerencia de Programa Plataforma Satelital |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | SIGPON – Sistema de Inventario de GPON |
| Tipo de proyecto | Desarrollo de Aplicación Web (Arquitectura Desacoplada: API REST + SPA) |
| Patrocinador | Ing. Rodolfo Pacheco – Líder de Proyectos CANTV |
| VISION DEL PROYECTO |  |
| Declaración de Visión Para el personal de la Gerencia de Programa Plataforma Satelital de CANTV que gestiona el equipamiento de Fibra Óptica y tecnología GPON, quienes actualmente enfrentan dificultades por la dispersión de datos y la falta de una herramienta centralizada para el control de activos físicos. El proyecto SIGPON es una solución web de gestión de inventario de alto rendimiento que permite la administración integral del catálogo de equipos, el seguimiento preciso de movimientos entre almacenes y la monitorización de existencias críticas en tiempo real. A diferencia de las hojas de cálculo tradicionales o procesos manuales propensos a errores, nuestra solución centraliza la lógica de negocio en una API robusta y una interfaz moderna, garantizando la trazabilidad total del inventario y optimizando la capacidad de respuesta operativa de la infraestructura satelital nacional. Objetivos Estratégicos - Integridad y Disponibilidad de Datos: Establecer una única fuente de verdad mediante una base de datos PostgreSQL, eliminando la duplicidad de información y asegurando que los niveles de stock sean veraces en todo momento. - Automatización de Alertas: Implementar un motor de notificaciones proactivas que identifique equipos por debajo del umbral mínimo, evitando interrupciones en los servicios de telecomunicaciones por falta de suministros. - Trazabilidad y Auditoría (Compliance): Garantizar que cada movimiento (entrada, salida o traslado) esté vinculado a un usuario, una IP y una marca de tiempo, cumpliendo con los estándares de seguridad informática de CANTV. - Entrega de Valor Incremental: Lograr un Producto Mínimo Viable (MVP) al finalizar el primer mes (Sprint 2) que ya permita la gestión del catálogo y el control básico de existencias para su validación por el Product Owner. Factores Críticos de Éxito - Comunicación Directa con el Stakeholder: La validación semanal de los avances por parte del Ing. Rodolfo Pacheco (Product Owner) para asegurar que el desarrollo se alinea con la realidad operativa de la sede. - Adopción Tecnológica y Usabilidad: Diseñar una interfaz en React 19 tan intuitiva que el personal operativo pueda registrar transacciones complejas en menos de 4 clics, reduciendo la curva de aprendizaje. - Estabilidad del Backend: Asegurar que la API en Laravel 12 maneje correctamente la concurrencia y las transacciones de base de datos para evitar inconsistencias en el inventario durante picos de uso. - Cumplimiento del Cronograma: Mantener la disciplina en el flujo de trabajo Scrum, utilizando Trello para evitar desviaciones en las 180 horas estimadas para mayo y junio. Nota: He enfocado la redacción para resaltar que SIGPON no es solo un registro, sino una herramienta de toma de decisiones. El uso de React 19 nos permitirá manejar el estado de la interfaz de forma eficiente, mientras que Laravel 12 nos proveerá una capa de seguridad sólida (BCRYPT/RBAC) esencial para una empresa de la magnitud de CANTV. |  |