ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

| Empresa | CANTV – Gerencia de Programa Plataforma Satelital |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | SIGPON – Sistema de Inventario de GPON |
| Tipo de proyecto | Desarrollo de Aplicación Web (Arquitectura Desacoplada: API REST + SPA) |
| Patrocinador | Ing. Rodolfo Pacheco – Líder de Proyectos CANTV |
| Dueño del Producto | Ing. Rodolfo Pacheco |
| Scrum Master | Emmanuel Sierra |
| Equipo de Desarrollo (Scrum Team) | Emmanuel Sierra (Full Stack Developer) |
| Propósito del Documento |  |
| Este documento formaliza el inicio del desarrollo del sistema SIGPON, otorgando al responsable la autoridad para gestionar los recursos informáticos necesarios y estableciendo la hoja de ruta bajo el marco de trabajo SCRUM. Se busca transformar la gestión actual de activos de fibra óptica en un proceso digital, auditable y eficiente. |  |
| Propósito / Justificación |  |
| La Gerencia de Programa Plataforma Satelital requiere optimizar el control de sus activos críticos (equipos de transmisión, acceso y suministros de FO). La justificación reside en la necesidad de eliminar la opacidad en los niveles de stock y centralizar la información que actualmente se maneja de forma dispersa. SIGPON permitirá una toma de decisiones basada en datos reales, reduciendo tiempos de respuesta ante contingencias satelitales por falta de materiales. |  |
| Breve Descripción del Proyecto |  |
| Desarrollo de una plataforma web integral para la administración de inventario GPON. El sistema consta de una API REST construida en Laravel 12 que gestiona la lógica de negocio y la persistencia en PostgreSQL, y una interfaz de usuario dinámica desarrollada en React 19. La solución incluye módulos de gestión de catálogo, control de movimientos entre almacenes, alertas de stock mínimo, auditoría completa de transacciones (logs) y generación de reportes institucionales. |  |

| Alcance preliminar del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Módulo de Seguridad: Autenticación robusta y control de acceso basado en roles (Admin, Supervisor, Operador, Visitante). - Gestión de Inventario: CRUD completo de equipamiento, marcas, modelos y control de existencias por almacén. - Módulo de Movimientos: Registro de entradas, salidas y traslados con trazabilidad de IP y usuario. - Alertas y Reportes: Sistema de notificaciones visuales para stock crítico y exportación de datos en formatos estándar. - Auditoría: Registro histórico de cambios para garantizar la integridad de la data corporativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados Esperados del Proyecto / Beneficios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reducción del 50% en el tiempo de elaboración de contratos. - Aumento de la visibilidad de stock y materiales disponibles. - Centralización de la comunicación cliente-experto en una sola plataforma. - Asegurar el flujo de caja mediante el cobro automático de depósitos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos de Alto Nivel del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisito |  |  |  | Criterio de Éxito |  |  |  |  |
| Integridad de Datos Rendimiento del Sistema Usabilidad (UX) Estabilidad de la API Aceptación del Product Owner Eficiencia de Costos |  |  |  | El 100% de los movimientos registrados en el sistema deben coincidir con la existencia física reportada por los técnicos en las pruebas de validación. Las consultas al inventario y la carga de módulos deben procesarse en un tiempo menor a 2 segundos bajo la red corporativa. Un operador debe ser capaz de completar un registro de entrada o salida de material en menos de 4 clics, sin requerir asistencia técnica externa. Cero pérdidas de datos durante las transacciones concurrentes en el módulo de inventario. Obtener la firma de conformidad del Ing. Rodolfo Pacheco tras la demostración final del Sprint 4, validando que se cubrieron los 18 Requisitos Funcionales. El proyecto debe finalizar con un costo de desarrollo de $0, cumpliendo con la premisa de utilización de herramientas de código abierto y software libre. |  |  |  |  |
| Hitos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito; Descripción; Fecha Estimada. Hito 1: Arranque y Entorno (Sprint 0); Configuración de la API en Laravel 12, Repositorio GitHub y Base de Datos PostgreSQL inicializada.; 05 de Mayo. Hito 2: Core de Seguridad (Sprint 1); Finalización del Módulo 1 (Autenticación y RBAC). Acceso funcional al Dashboard según rol.; 15 de Mayo. Hito 3: Gestión de Activos (Sprint 2); Entrega del MVP del Módulo 2. Registro, edición y consulta del catálogo de equipamiento GPON.; 30 de Mayo. Hito 4: Operatividad de Inventario (Sprint 3); Finalización del Módulo de Movimientos (Entradas/Salidas) y Alertas de Stock Mínimo.; 15 de Junio. Hito 5: Cierre y Auditoría (Sprint 4); Módulos de Reportes y Logs de Auditoría. Pruebas finales de aceptación y despliegue.; 30 de Junio. |
| Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo; Impacto; Estrategia de Mitigación. Indisponibilidad del Entorno Corporativo; Alto; Se desarrollará utilizando Docker para asegurar que el entorno local sea idéntico al de producción, permitiendo avanzar offline si la red de la Sede Principal presenta fallas.. Desviación del Alcance (Scope Creep); Medio; Uso estricto del Product Backlog en Trello. Cualquier nuevo requerimiento de los técnicos será evaluado por el Product Owner para el siguiente ciclo, protegiendo el tiempo de desarrollo actual.. Inconsistencia de Datos de Origen; Alto; Se implementará una capa de validación robusta en la API (Laravel Request Validation) y restricciones de integridad (Foreign Keys) en PostgreSQL para evitar datos huérfanos.. Limitación de Tiempo (Equipo Unipersonal); Medio; Priorización técnica: se garantizará la funcionalidad "Core" del inventario antes que los elementos estéticos o secundarios del módulo de configuración.. Cierre de Sesión por Inactividad (Seguridad); Bajo; Implementación de Middleware en Laravel para el manejo de sesiones corporativas (30 min), asegurando que el sistema cumpla con la normativa de seguridad de CANTV sin frustrar al usuario.. |
| Costo Preliminar Estimado / Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proyecto se ejecutará bajo una modalidad de Costo Cero de Desarrollo en términos de licencias y honorarios profesionales, por ser un proyecto de carácter universitario y utilizar software libre. Cronograma: Mayo y Junio 2026. Esfuerzo: 180 horas totales. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios / Herramientas |  | Detalle Técnico |  |  |  | Costo |  |  |
| Backend Framework |  | Laravel 12 (PHP) |  |  |  | Bs. 0 (Open Source) |  |  |
| Frontend Library |  | React JS 19 |  |  |  | Bs. 0 (Open Source) |  |  |
| Base de Datos |  | PostgreSQL |  |  |  | Bs. 0 (Open Source) |  |  |
| Control de Versiones |  | Git / GitHub |  |  |  | Bs. 0 (Open Source) |  |  |
| Gestión de Proyecto |  | Trello |  |  |  | Bs. 0 (Open Source) |  |  |
| Logística de Traslado |  | Movilización a Sede Principal (1-2 veces/semana) |  |  |  | Bs. 0 (Open Source) |  |  |
| TOTAL ESTIMADO |  |  |  |  |  | Bs. 0,00 |  |  |
| Interesados en el Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| Interesado | Cargo |  | Rol |  | Teléfonos |  | Email |
| Ing. Rodolfo Pacheco | Lider de Proyectos |  | Product Owner |  | 58 2125001041 |  | rpach1@cantv.com.ve |
| Emmanuel Sierra | Desarrollador Full Stack |  | Scrum Master / Lead Dev |  | 58 2125001041 |  | rpach1@cantv.com.ve |
| Ing. Carmen Lucien | Líder de Proyecto |  | Usuario Final |  | 58 2125001041 |  | rpach1@cantv.com.ve |
| Ing. Gladys Urbina | Líder de Proyecto |  | Usuario Final |  | 58 2125001041 |  | rpach1@cantv.com.ve |
| Noel Polanco | Técnico (Operador) |  | Usuario Final |  | 58 2125001041 |  | rpach1@cantv.com.ve |
| Gustavo López | Técnico (Operador) |  | Usuario Final |  | 58 2125001041 |  | rpach1@cantv.com.ve |
| Ruber Rincón | Técnico (Operador) |  | Usuario Final |  | 58 2125001041 |  | rpach1@cantv.com.ve |
| Nancy Alarcón | Técnico (Operador) |  | Usuario Final |  | 58 2125001041 |  | rpach1@cantv.com.ve |
| Esteban García | Técnico (Operador) |  | Usuario Final |  | 58 2125001041 |  | rpach1@cantv.com.ve |

| Supuestos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - El Product Owner proporcionará acceso a la información técnica de los equipos y almacenes en la primera semana de mayo. - Se contará con el entorno de base de datos PostgreSQL habilitado para las pruebas de integración. - La comunicación con los técnicos para pruebas de usabilidad será fluida durante las visitas a la Sede Principal. |  |  |  |
| Restricciones |  |  |  |
| - El sistema debe desarrollarse e implementarse en un lapso estricto de 2 meses (Mayo - Junio 2026). - Se debe utilizar exclusivamente software libre para garantizar el costo cero de licencias. - La interfaz debe ser compatible con los navegadores estándar utilizados en la infraestructura de CANTV. |  |  |  |
| Autorización del Proyecto |  |  |  |
| Nombres y Apellidos | Cargo | Firma | Fecha |
| Ing. Rodolfo Pacheco Patrocinador / Product Owner Emmanuel Sierra | Líder de Proyectos CANTV – Gerencia de Programa Plataforma Satelital Desarrollador Full Stack |  |  |