ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

| Información general del proyecto |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | SIGPON – Sistema de Inventario de GPON |
| Promotor del proyecto | Ing. Rodolfo Pacheco (Gerencia de Programa Plataforma Satelital) |
| Patrocinador del proyecto | CANTV – Gerencia General de Proyectos Mayores |
| Gerente del proyecto | Emmanuel Sierra (Scrum Master / Full Stack Developer) |
| Interesados | Ing. Rodolfo Pacheco (PO), Emmanuel Sierra (Dev), Ing. Carmen Lucien, Ing. Gladys Urbina, Personal Técnico (Polanco, López, Rincón, Alarcón, García), Gerencias Operativas Externas. |
| Fecha de inicio esperada | 01/05/2026 |
| Fecha de finalización esperada | 30/06/2026 |
| Detalles del proyecto |  |
| Misión Desarrollar una solución web de alto rendimiento que centralice y automatice el control de inventario de fibra óptica y equipos GPON de la Gerencia de Programa Plataforma Satelital de CANTV, garantizando trazabilidad total y optimización de existencias críticas. |  |
| Visión Ser la herramienta tecnológica de referencia en la Sede Principal de CANTV para la gestión de activos tecnológicos, permitiendo que la toma de decisiones se base en datos en tiempo real y eliminando el 100% de la opacidad en los movimientos de almacén. |  |
| Alcance - Autenticación robusta y control de acceso basado en roles (RBAC). - Catálogo digital de equipamiento GPON con gestión de marcas y modelos. - Módulo de control de inventario con alertas de stock mínimo automatizadas. - Registro de movimientos (Entradas, Salidas, Traslados) con transacciones atómicas. - Sistema de auditoría (Log de cambios) e historial de accesos por usuario e IP. - Generación y exportación de reportes operativos e institucionales en PDF/Excel. - Panel de administración para configuración de datos de CANTV y gestión de usuarios. |  |

| Mediciones de éxito ID; Indicador de Éxito (KPI); Meta Esperada; Método de Verificación. 1; Integridad de Inventario; Reducción al 0% de discrepancias entre el stock físico y el digital.; Auditoría cruzada entre la tabla inventario de PostgreSQL y conteos físicos aleatorios en el Piso 7.. 2; Eficiencia en Registro; Reducir en un 60% el tiempo dedicado al registro de entradas y salidas de material de FO.; Comparativa de tiempos entre el proceso manual actual y el log de transacciones de la tabla movimientos.. 3; Disponibilidad de Activos; Lograr que el 100% del equipamiento crítico tenga configurado un umbral de stock mínimo.; Revisión de la columna existenciamin en la tabla equipamiento para todos los ítems de transmisión y acceso.. 4; Trazabilidad Operativa; Registro del 100% de los cambios realizados en el sistema con identificación de usuario e IP.; Consulta y validación de la tabla de auditoría cambios frente a las acciones realizadas durante los Sprints.. 5; Optimización de Respuesta; Disminución del tiempo de búsqueda de suministros específicos para contingencias en un 70%.; Pruebas de usuario (técnicos) utilizando el buscador del catálogo en React 19 vs. búsqueda en archivos físicos.. 6; Adopción Tecnológica; Lograr que el 100% del personal técnico asignado utilice el sistema para el reporte de sus actividades diarias.; Análisis del log de accesos y registros por cada ID de usuario activo en el sistema.. |
| --- |
| Fecha: 01/05/2026 | Fecha: 30/06/2026 |

Visión del Producto

Desarrollar una plataforma web integral, robusta y escalable (SIGPON) que centralice la gestión de activos de la Gerencia de Programa Plataforma Satelital de CANTV. El sistema permitirá al personal técnico y gerencial interactuar en un entorno digital seguro (basado en Laravel 12 y React 19), facilitando la toma de decisiones basada en datos de inventario en tiempo real, garantizando la trazabilidad total de los movimientos de fibra óptica y optimizando la respuesta ante contingencias mediante alertas automáticas de stock.

Product Backlog. – Bitácora de Producto

| No. | Historia de Usuario | Como | Quiero | para que pueda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autenticación (RF-01) | Usuario | Ingresar con correo y contraseña | Acceder a las funciones del sistema de forma segura. |
| 2 | Control RBAC (RF-02) | Administrador | Restringir funciones según el rol | Garantizar que cada usuario solo use los módulos autorizados. |
| 3 | Recuperar Clave (RF-03) | Usuario | Solicitar código de recuperación | Restablecer mi acceso de forma autónoma si olvido la contraseña. |
| 4 | Catálogo GPON (RF-04) | Operador | Gestionar el catálogo de equipos (CRUD) | Mantener actualizada la lista de activos de transmisión y acceso. |
| 5 | Vista Visitante (RF-05) | Visitante | Ver el equipamiento sin poder editarlo | Consultar información técnica sin riesgo de alterar la data. |
| 6 | Control Existencias (RF-06) | Usuario | Consultar el stock disponible por almacén | Conocer la disponibilidad inmediata de materiales de fibra óptica. |
| 7 | Entradas y Salidas (RF-07) | Operador | Registrar movimientos de inventario | Mantener la trazabilidad del flujo físico de los equipos. |
| 8 | Alertas Stock Mínimo (RF-08) | Sistema | Notificar visualmente el stock crítico | Evitar la escasez de insumos mediante avisos automáticos. |
| 9 | Reportes por Almacén (RF-09) | Usuario | Exportar reportes de stock detallados | Documentar el inventario para auditorías o revisiones. |
| 10 | Reportes Operativos (RF-10) | Usuario | Generar reportes de movimientos | Analizar las entradas y salidas completadas o pendientes. |
| 11 | Log de Cambios (RF-11) | Admin/Sup | Consultar la trazabilidad de la data | Auditar quién y cuándo modificó un registro (Usuario e IP). |
| 12 | Historial Accesos (RF-12) | Admin/Sup | Ver intentos de login (éxito/falla) | Monitorear la seguridad y detectar accesos inusuales. |
| 13 | Datos Institución (RF-13) | Administrador | Configurar Logo, RIF y Títulos | Personalizar los reportes con la identidad de CANTV. |
| 14 | Gestión Usuarios (RF-14) | Administrador | Administrar cuentas y roles del personal | Controlar el acceso de nuevos técnicos o líderes de proyecto. |
| 15 | Tablas Maestras (RF-15) | Admin/Sup | Gestionar Marcas y Modelos | Estandarizar la información técnica en toda la plataforma. |
| 16 | Consulta Maestros (RF-16) | Operador | Ver listas de marcas y modelos | Seleccionar datos válidos durante el registro de inventario. |
| 17 | Respaldo BD (RF-17) | Administrador | Generar backups de PostgreSQL | Resguardar la información ante posibles fallos del servidor. |
| 18 | Cambio de Perfil (RF-18) | Usuario | Actualizar mi contraseña personal | Mantener la seguridad individual de mi cuenta en el sistema. |