DURACIÓN DEL PROYECTO

| Etapa / Entrega | Duración | Desde | Hasta |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase de Inicio y Requerimientos | 1 Semana | 01/05/2026 | 07/05/2026 |
| Diseño de Arquitectura y BD | 1 Semana | 08/05/2026 | 14/05/2026 |
| Entrega 1: Seguridad y Acceso | 1.5 Semanas | 15/05/2026 | 25/05/2026 |
| Entrega 2: Catálogo y Maestros | 1.5 Semanas | 26/05/2026 | 05/06/2026 |
| Entrega 3: Inventario y Movimientos | 2 Semanas | 06/06/2026 | 19/06/2026 |
| Entrega 4: Reportes y Configuración | 1 Semana | 20/06/2026 | 26/06/2026 |
| Entrega 5: Cierre y Contingencia | 4 Días | 27/06/2026 | 30/06/2026 |

Resumen de Esfuerzo (Estimaciones)

- Total de Historias de Usuario: 18

- Total de Épicas: 5

- Esfuerzo Total Estimado: 180 horas hombre.

- Tecnologías Clave: Backend API (Laravel), Frontend SPA (React), Base de Datos (PostgreSQL).