COSTO DEL PROYECTO

| Perfil / Responsable | Rol Académico | Valoración Monetaria |
| --- | --- | --- |
| Emmanuel Sierra | Scrum Master / Full Stack Developer / QA | $ 0.00 (Esfuerzo Académico) |
| Total Inversión Financiera: |  | $ 0.00 |

| Etapa / Entrega | Historias de Usuario Incluidas | Inversión de Tiempo (H) | Costo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Inicio y Arquitectura | Planificación, Épicas y Modelado de BD (12 tablas) | 25 h | $ 0.00 |
| Entrega 1: Seguridad y Acceso | HU-01, HU-02, HU-03, HU-12, HU-18 | 35 h | $ 0.00 |
| Entrega 2: Catálogo y Maestros | HU-04, HU-05, HU-15, HU-16 | 35 h | $ 0.00 |
| Entrega 3: Inventario y Alertas | HU-06, HU-07, HU-08, HU-11 | 45 h | $ 0.00 |
| Entrega 4: Reportes y Configuración | HU-09, HU-10, HU-13, HU-14 | 25 h | $ 0.00 |
| Fase 5: Cierre y Contingencia | HU-17 (Backups) + QA Final y Despliegue | 15 h | $ 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 18 Historias de Usuario | 180 h | $ 0.00 |